Приложение 6 к пояснительной записке

**Исполнение расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, приобретения социальных объектов недвижимого имущества в соответствии с Адресной инвестиционной программой**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2019 год**

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование (государственный (муниципальный) заказчик, государственная программа, подпрограмма, объект)** | **Утвержденный план на год** | **Уточненный план на год** | **Исполнено** | **% исполн. к уточнен. плану на год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Общий объем капитальных вложений. В том числе:** | **8 146 093,1** | **8 226 439,8** | **5 660 387,1** | **68,8** |
| **Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | **690 715,6** | **771 062,3** | **449 239,5** | **58,3** |
| **Государственная программа "Современное здравоохранение"** | **443 365,1** | **443 365,1** | **356 259,5** | **80,4** |
| **Подпрограмма VIII "Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"** | **443 365,1** | **443 365,1** | **356 259,5** | **80,4** |
| **г.Сургут** | **443 085,0** | **443 085,0** | **355 991,3** | **80,3** |
| Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте | 443 085,0 | 443 085,0 | 355 991,3 | 80,3 |
| **г.Урай** | **248,0** | **248,0** | **236,1** | **95,2** |
| Стационар с прачечной в г. Урай (ПИР) | 248,0 | 248,0 | 236,1 | 95,2 |
| **Советский район** | **32,1** | **32,1** | **32,1** | **100,0** |
| Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района (ПИР) | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 100,0 |
| **Государственная программа "Развитие образования"** | **145 533,6** | **145 533,6** | **22 871,3** | **15,7** |
| **Подпрограмма V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"** | **145 533,6** | **145 533,6** | **22 871,3** | **15,7** |
| **г.Нефтеюганск** | **32,1** | **32,1** | **32,1** | **100,0** |
| Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 100,0 |
| **г.Ханты-Мансийск** | **64,2** | **64,2** | **32,0** | **49,8** |
| Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида в г. Ханты-Мансийске | 64,2 | 64,2 | 32,0 | 49,8 |
| **г.Нижневартовск** | **8,8** | **8,8** | **0,0** | **0,0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| **г.Когалым** | **88 179,6** | **88 179,6** | **7 636,5** | **8,7** |
| Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | 88 179,6 | 88 179,6 | 7 636,5 | 8,7 |
| **г.Лангепас** | **9 519,0** | **9 519,0** | **768,5** | **8,1** |
| Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа | 9 519,0 | 9 519,0 | 768,5 | 8,1 |
| **г.Нягань** | **10 600,0** | **10 600,0** | **9 027,3** | **85,2** |
| Профессиональное училище в г. Нягань | 10 600,0 | 10 600,0 | 9 027,3 | 85,2 |
| **г.Югорск** | **37 129,9** | **37 129,9** | **5 374,9** | **14,5** |
| Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | 37 129,9 | 37 129,9 | 5 374,9 | 14,5 |
| **Государственная программа "Социальное и демографическое развитие"** | **15 984,0** | **170 003,2** | **67 175,5** | **39,5** |
| **Подпрограмма V "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания"** | **15 984,0** | **170 003,2** | **67 175,5** | **39,5** |
| **г.Мегион** | **2 914,0** | **5 935,2** | **2 204,0** | **37,1** |
| Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион (ПИР) | 5 935,2 | 5 935,2 | 2 204,0 | 37,1 |
| **Советский район** | **7 000,0** | **50 468,0** | **50 017,0** | **99,1** |
| Строительство теплого перехода и административно-хозяйственного корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» в пгт. Пионерский Советского района | 50 468,0 | 50 468,0 | 50 017,0 | 99,1 |
| **Ханты-Мансийский район** | **6 070,0** | **113 600,0** | **14 954,5** | **13,2** |
| Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д.Шапша», «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д.Шапша» | 113 600,0 | 113 600,0 | 14 954,5 | 13,2 |
| **Государственная программа "Культурное пространство"** | **2 500,0** | **1 492,8** | **1 424,8** | **95,4** |
| **Подпрограмма I "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"** | **2 500,0** | **1 492,8** | **1 424,8** | **95,4** |
| **г.Нягань** | **2 500,0** | **1 492,8** | **1 424,8** | **95,4** |
| Реконструкция здания ДК «Геолог» | 1 492,8 | 1 492,8 | 1 424,8 | 95,4 |
| **Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | **9,0** | **10 500,0** | **1 476,3** | **14,1** |
| **Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"** | **9,0** | **10 500,0** | **1 476,3** | **14,1** |
| **г.Ханты-Мансийск** | **9,0** | **10 500,0** | **1 476,3** | **14,1** |
| Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске | 10 500,0 | 10 500,0 | 1 476,3 | 14,1 |
| **Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности"** | **66 719,2** | **135,5** | **32,1** | **23,7** |
| **Подпрограмма II "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"** | **66 719,2** | **135,5** | **32,1** | **23,7** |
| **Сургутский район** | **269,6** | **66,0** | **0,0** | **0,0** |
| Пожарное депо на 4 автомобиля в пгт. Федоровский (ПИР) | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Нефтеюганский район** | **5 778,6** | **69,5** | **32,1** | **46,2** |
| Пожарное депо на 2 автомашины в п. Усть-Юган (ПИР) | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский (ПИР) | 55,3 | 55,3 | 32,1 | 58,0 |
| **Государственная программа "Современная транспортная система"** | **16 604,7** | **32,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма V "Железнодорожный транспорт"** | **16 604,7** | **32,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Октябрьский район** | **4 390,0** | **32,1** | **0,0** | **0,0** |
| Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход (ПИР) | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | **2 130 289,9** | **2 130 289,9** | **1 676 673,9** | **78,7** |
| **Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"** | **2 130 289,9** | **2 130 289,9** | **1 676 673,9** | **78,7** |
| **Подпрограмма VI "Дорожное хозяйство"** | **2 130 289,9** | **2 130 289,9** | **1 676 673,9** | **78,7** |
| **г.Ханты-Мансийск** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Интеллектуальный транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ОИ) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Кондинский район** | **1 844 598,6** | **1 844 598,6** | **1 472 219,5** | **79,8** |
| Строительство автомобильной дороги г. Урай - п. Половинка | 56 602,8 | 56 602,8 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский - Тынкуль | 1 787 995,8 | 1 787 995,8 | 1 472 219,5 | 82,3 |
| **Сургутский район** | **271 881,2** | **271 881,2** | **199 351,9** | **73,3** |
| Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 21 - км 33 (ПИР) | 15 091,3 | 15 091,3 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство мостового перехода через реку Обь в районе г. Сургут (ПИР) | 89 000,0 | 89 000,0 | 88 992,6 |  |
| Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Кучиминская на км 33+365 | 60 608,7 | 60 608,7 | 6 994,2 | 11,5 |
| Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучиминская на км 37+436 | 102 070,0 | 102 070,0 | 98 269,6 | 96,3 |
| Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 34+815 | 5 111,2 | 5 111,2 | 5 095,5 | 99,7 |
| **Советский район** | **6 965,0** | **6 965,0** | **32,1** | **0,5** |
| Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | 6 965,0 | 6 965,0 | 32,1 | 0,5 |
| **Ханты-Мансийский район** | **32,1** | **32,1** | **32,1** | **100,0** |
| Строительство площадки приготовления и хранения песко-солевой смеси на км 64 автомобильной дороги г.Ханты-Мансийск - г.Нягань на участке г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 100,0 |
| **Нефтеюганский район** | **6 713,0** | **6 713,0** | **5 038,3** | **75,1** |
| Автомобильная дорога Нефтеюганск - левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367 | 6 713,0 | 6 713,0 | 5 038,3 | 75,1 |
| **Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | **5 325 087,6** | **5 325 087,6** | **3 534 473,7** | **66,4** |
| **Государственная программа "Развитие образования"** | **2 455 483,9** | **2 455 483,9** | **1 186 372,7** | **48,3** |
| **Подпрограмма V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"** | **2 455 483,9** | **2 455 483,9** | **1 186 372,7** | **48,3** |
| **г.Сургут** | **336 607,4** | **336 607,4** | **180 280,7** | **53,6** |
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | 244 637,1 | 244 637,1 | 140 856,3 | 57,6 |
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута | 91 970,3 | 91 970,3 | 39 424,4 | 42,9 |
| **г.Ханты-Мансийск** | **258 453,0** | **258 453,0** | **51 847,8** | **20,1** |
| Образовательно-молодежный центр с блоком питания | 17 100,0 | 17 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2 | 178 353,0 | 178 353,0 | 15 453,0 | 8,7 |
| II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске | 63 000,0 | 63 000,0 | 36 394,8 | 57,8 |
| **г.Нижневартовск** | **222 367,5** | **222 367,5** | **84 232,7** | **37,9** |
| «Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в квартале № 18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска | 222 367,5 | 222 367,5 | 84 232,7 | 37,9 |
| **г.Когалым** | **104 684,9** | **104 684,9** | **32 115,0** | **30,7** |
| «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей») | 104 684,9 | 104 684,9 | 32 115,0 | 30,7 |
| **г.Лангепас** | **54 622,2** | **54 622,2** | **47 081,6** | **86,2** |
| Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап) | 54 622,2 | 54 622,2 | 47 081,6 | 86,2 |
| **г.Нягань (приобретение)** | **385 354,9** | **385 354,9** | **385 354,9** | **100,0** |
| Детский сад, мкр. Восточный" на 344 мест | 385 354,9 | 385 354,9 | 385 354,9 | 100,0 |
| **г.Югорск (приобретение)** | **453 969,8** | **453 969,8** | **0,0** | **0,0** |
| Детский сад на 344 места, по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский | 453 969,8 | 453 969,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Белоярский район** | **207 561,6** | **207 561,6** | **184 027,7** | **88,7** |
| Детский сад в 3А микрорайоне города Белоярский | 207 561,6 | 207 561,6 | 184 027,7 | 88,7 |
| **Березовский район** | **260 423,6** | **260 423,6** | **102 145,8** | **39,2** |
| Детский сад, пгт.Игрим | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 70 142,9 | 70 142,9 | 68 485,6 | 97,6 |
| Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 29 177,6 | 29 177,6 | 25 437,2 | 87,2 |
| Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 151 790,0 | 151 790,0 | 6 823,3 | 4,5 |
| Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 4 813,1 | 4 813,1 | 1 399,7 | 29,1 |
| **Кондинский район** | **13 680,0** | **13 680,0** | **0,0** | **0,0** |
| Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | 4 050,0 | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | 4 050,0 | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Школа-детский сад в д. Ушья | 5 580,0 | 5 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Октябрьский район** | **25 522,1** | **25 522,1** | **25 522,1** | **100,0** |
| Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское, Октябрьского района | 19 490,0 | 25 522,1 | 25 522,1 | 100,0 |
| Комплекс «Школа-детский сад» в пгт. Талинка Октябрьского района | 6 032,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Ханты-Мансийский район** | **28 875,3** | **28 875,3** | **28 818,9** | **99,8** |
| Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | 28 875,3 | 28 875,3 | 28 818,9 | 99,8 |
| **Нефтеюганский район** | **103 361,6** | **103 361,6** | **64 945,5** | **62,8** |
| Комплекс «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | 18 000,0 | 18 000,0 | 15 012,5 | 83,4 |
| Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 | 85 361,6 | 85 361,6 | 49 933,0 | 58,5 |
| **Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | **145 644,0** | **145 644,0** | **124 493,8** | **85,5** |
| **Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | **145 644,0** | **145 644,0** | **124 493,8** | **85,5** |
| **г.Ханты-Мансийск** | **18 050,0** | **18 050,0** | **0,0** | **0,0** |
| Молодежный спортивно-досуговый центр | 18 050,0 | 18 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| **г.Мегион** | **127 594,0** | **127 594,0** | **124 493,8** | **97,6** |
| Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе | 127 594,0 | 127 594,0 | 124 493,8 | 97,6 |
| **Государственная программа "Развитие жилищной сферы"** | **417 248,7** | **417 248,7** | **375 666,9** | **90,0** |
| **Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства"** | **417 248,7** | **417 248,7** | **375 666,9** | **90,0** |
| **г.Сургут** | **47 021,9** | **47 021,9** | **34 928,6** | **74,3** |
| Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 40 697,6 | 40 697,6 | 28 610,6 | 70,3 |
| Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» | 6 324,3 | 6 324,3 | 6 318,0 | 99,9 |
| **г.Ханты-Мансийск** | **5 094,3** | **5 094,3** | **5 094,3** | **100,0** |
| Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. I этап | 5 094,3 | 5 094,3 | 5 094,3 | 100,0 |
| **г.Нижневартовск** | **96 870,0** | **96 870,0** | **96 869,8** | **100,0** |
| Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | 44 776,1 | 44 776,1 | 44 776,0 | 100,0 |
| Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | 52 093,9 | 52 093,9 | 52 093,8 | 100,0 |
| **г.Мегион** | **2 407,6** | **2 407,6** | **2 407,6** | **100,0** |
| Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства | 2 407,6 | 2 407,6 | 2 407,6 | 100,0 |
| **г.Урай** | **48 951,8** | **48 951,8** | **46 418,4** | **94,8** |
| Инженерные сети микрорайона 1 «А» в г. Урай | 48 951,8 | 48 951,8 | 46 418,4 | 94,8 |
| **г.Когалым** | **11 925,4** | **11 925,4** | **11 925,4** | **100,0** |
| Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | 11 925,4 | 11 925,4 | 11 925,4 | 100,0 |
| **г.Радужный** | **16 283,3** | **16 283,3** | **16 121,7** | **99,0** |
| Внутриквартальный проезд | 16 283,3 | 16 283,3 | 16 121,7 | 99,0 |
| **г.Нягань** | **61 069,4** | **61 069,4** | **61 066,3** | **100,0** |
| Жилые улицы, магистральные инженерные сети и инженерное обеспечение микрорайонов № 6, 7 ж. р. Центральный в г. Нягань | 17 565,6 | 17 565,6 | 17 562,5 | 100,0 |
| Жилые улицы, магистральные инженерные сети и инженерное обеспечение микрорайона № 5 ж. р. Центральный в г. Нягань | 43 503,8 | 43 503,8 | 43 503,8 | 100,0 |
| **г.Югорск** | **60 000,0** | **60 000,0** | **60 000,0** | **100,0** |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5, 7 в г. Югорске | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 100,0 |
| **Кондинский район** | **13 500,0** | **13 500,0** | **11 573,0** | **85,7** |
| Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт. Междуреченский | 13 500,0 | 13 500,0 | 11 573,0 | 85,7 |
| **Нижневартовский район** | **54 125,0** | **54 125,0** | **29 261,8** | **54,1** |
| Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск Нижневартовского района | 54 125,0 | 54 125,0 | 29 261,8 | 54,1 |
| **Государственная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"** | **941 270,1** | **941 270,1** | **604 989,1** | **64,3** |
| **Подпрограмма I "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | **941 270,1** | **941 270,1** | **604 989,1** | **64,3** |
| **г.Ханты-Мансийск** | **7 353,0** | **7 353,0** | **7 353,0** | **100,0** |
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне Береговая зона | 7 353,0 | 7 353,0 | 7 353,0 | 100,0 |
| **г.Нижневартовск** | **82 648,0** | **70 837,3** | **64 084,3** | **90,5** |
| Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3-очередь канализационно-очистных сооружений. Станция УФ обеззараживания | 82 648,0 | 70 837,3 | 64 084,3 | 90,5 |
| **г.Нягань** | **95 307,5** | **107 118,2** | **107 118,2** | **100,0** |
| Бытовая канализация г. Нягани. ГКНС и КОС г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с доведением производительности КОС до 27000 м.куб./сут (2 этап) | 26 099,7 | 26 099,7 | 26 099,7 | 100,0 |
| Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап) | 69 207,8 | 81 018,5 | 81 018,5 | 100,0 |
| **г.Пыть-Ях** | **68 262,4** | **68 262,4** | **68 243,5** | **100,0** |
| Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях | 68 262,4 | 68 262,4 | 68 243,5 | 100,0 |
| **г.Югорск** | **64 199,1** | **64 199,1** | **64 199,1** | **100,0** |
| Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м в сутки в городе Югорске | 64 199,1 | 64 199,1 | 64 199,1 | 100,0 |
| **Белоярский район** | **325 147,0** | **325 147,0** | **0,0** | **0,0** |
| Обеспечение водоснабжением г. Белоярский | 325 147,0 | 325 147,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Кондинский район** | **128 728,3** | **128 728,3** | **127 076,4** | **98,7** |
| ВОС на 300 куб/сут. в с. Болчары, Кондинского района | 66 432,1 | 66 432,1 | 65 006,9 | 97,9 |
| ВОС на 200 м3/сут. в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 62 296,2 | 62 296,2 | 62 069,5 | 99,6 |
| **Сургутский район** | **169 624,8** | **169 624,8** | **166 914,6** | **98,4** |
| Водозаборные очистные сооружения № 1. Водоочистная станция 16 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания № 1 в г.п. Лянтор | 121 870,1 | 121 870,1 | 121 870,1 | 100,0 |
| Канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сутки с. Локосово, Сургутский район. Подключение к инженерным коммуникациям, строительство фундамента, иловых площадок и сбросного коллектора. | 30 118,3 | 30 118,3 | 28 578,7 | 94,9 |
| Канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сутки д. Сайгатина, Сургутский район. Подключение к инженерным коммуникациям, строительство фундамента, иловых площадок и сбросного коллектора. | 17 636,4 | 17 636,4 | 16 465,8 | 93,4 |
| **Государственная программа "Экологическая безопасность"** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **100,0** |
| **Подпрограмма IV "Развитие водохозяйственного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **100,0** |
| **Октябрьский район** | **10 000,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **100,0** |
| Дамба обвалования в пгт. Приобье Октябрьского района (2 очередь) | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 |
| **Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года"** | **1 355 440,9** | **1 355 440,9** | **1 232 951,2** | **91,0** |
| **Подпрограмма VI "Дорожное хозяйство"** | **1 355 440,9** | **1 355 440,9** | **1 232 951,2** | **91,0** |
| **г.Нефтеюганск** | **83 242,1** | **83 242,1** | **81 518,1** | **97,9** |
| Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая) | 83 242,1 | 83 242,1 | 81 518,1 | 97,9 |
| **г.Сургут** | **427 031,4** | **427 031,4** | **381 772,0** | **89,4** |
| Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 177 511,0 | 177 511,0 | 146 165,8 | 82,3 |
| Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 63 627,8 | 63 627,8 | 63 627,8 | 100,0 |
| Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую) | 185 892,6 | 185 892,6 | 171 978,4 | 92,5 |
| **г.Ханты-Мансийск** | **398 227,6** | **398 227,6** | **322 886,5** | **81,1** |
| Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского - ул. Объездная | 57 227,6 | 57 227,6 | 57 091,5 | 99,8 |
| "Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв". Строительство улиц и дорог" 2 этап строительства | 216 000,0 | 187 992,7 | 112 787,7 | 60,0 |
| Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная | 125 000,0 | 153 007,3 | 153 007,3 | 100,0 |
| **г.Нижневартовск** | **56 645,1** | **56 645,1** | **56 645,1** | **100,0** |
| Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | 18 455,9 | 18 455,9 | 18 455,9 | 100,0 |
| Улица № 20 (Романтиков) от улицы № 22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска | 38 189,2 | 38 189,2 | 38 189,2 | 100,0 |
| **г.Радужный** | **32 696,6** | **32 696,6** | **32 634,5** | **99,8** |
| Реконструкция. Автомобильная дорога по улице № 1 - 12, участок № 2 автодороги от улицы № 3 до улицы № 11 (ул. Новая) 1 этап | 29 144,9 | 29 144,9 | 29 144,9 | 100,0 |
| Реконструкция. Автомобильная дорога по улице № 1 - 12, участок № 2 автодороги от улицы № 3 до улицы № 11 (ул. Новая) 2 этап | 3 551,7 | 3 551,7 | 3 489,6 | 98,3 |
| **г.Нягань** | **12 955,2** | **12 955,2** | **12 955,1** | **100,0** |
| Магистральные улицы микрорайонов NN 5,6,7, ж. р. Центральный микрорайоны №№ 5,6,7 г. Нягань | 12 955,2 | 12 955,2 | 12 955,1 | 100,0 |
| **г.Югорск** | **26 947,6** | **26 947,6** | **26 947,6** | **100,0** |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул.Никольская (от Газовиков - до Промышленная) | 26 947,6 | 26 947,6 | 26 947,6 | 100,0 |
| **Кондинский район** | **200 045,7** | **200 045,7** | **200 045,7** | **100,0** |
| Подъездная автомобильная дорога к с. Ямки | 200 045,7 | 200 045,7 | 200 045,7 | 100,0 |
| **Октябрьский район** | **40 710,7** | **40 710,7** | **40 710,7** | **100,0** |
| Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы Октябрьского района) | 40 710,7 | 40 710,7 | 40 710,7 | 100,0 |
| **Сургутский район** | **76 938,9** | **76 938,9** | **76 835,9** | **99,9** |
| Реконструкция автомобильных дорог для организации автобусного движения в пгт. Белый Яр | 63 873,3 | 53 684,0 | 53 581,0 | 99,8 |
| Автомобильные дороги микрорайона «Гидронамыв» в г.п. Белый Яр | 13 065,6 | 23 254,9 | 23 254,9 | 100,0 |