**Информация о реализации в 2012 году**

**целевой программы «Наш дом» на 2011-2015 годы**

В 2012 году целевой программой автономного округа «Наш дом», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 29.10.2010 № 271-п, была продолжена реализация мероприятий, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий.

2012 год характеризуется повышением комплексности работ, осознанием собственниками помещений возможности максимального привлечения бюджетных средств на проведение капитального ремонта мест общего пользования своего дома.

Общий объем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в рамках целевой программы автономного округа «Наш дом» в 2012 году составил 353,2 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 298,7 млн. рублей.

В программе приняли участие:

* городские округа: Когалым, Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Югорск;
* поселения муниципальных районов:

*Белоярский район* (сс. Казым и Полноват),

*Кондинский район* (пп. Кондинское, Междуреченский, Куминский, Мортка),

*Нефтеюганский район* (сп. Чеускино и Сингапай, пп.Салым и Пойковский),

*Нижневартовский район* (пгт. Новоаганск и Излучинск),

*Советский район* (г. Советский, гп. Коммунистический, Пионерский, Малиновский, Зеленоборск, Агириш, Таежный, сп. Алябьевский),

*Октябрьский район* (пгт. Талинка, п. Унъюган).

В перечень 2012 года на проведение капитального ремонта были включены 98 многоквартирных домов общей площадью 154,5 тыс. кв. м, в которых проживает 6 661 человек.

В 2012 году при проведении капитального ремонта возросла активность органов местного самоуправления на уровне поселений, для которых участие в данном мероприятии целевой программы является единственной возможностью улучшить техническое состояние и повысить энергетическую эффективность многоквартирных домов, в том числе домов блокированной застройки, которые согласно Федеральному закону от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не допускаются к включению в адресные программы.

Участие муниципальных образований в мероприятии программы по проведению капитального ремонта жилых домов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальные  образования | Финансирование,  тыс. руб. | Всего МКД, ед. | Площадь МКД,  м2 | Количество жителей, чел. |
| Городские округа | | | | | |
| 1 | Когалым | 1 931,3 | 1 | 944,9 | 50 |
| 2 | Мегион | 15 018,0 | 5 | 2 777,9 | 164 |
| 3 | Нягань | 39 586,3 | 10 | 34 233,9 | 1 724 |
| 4 | Пыть-Ях | 6 345,3 | 4 | 9 770,4 | 373 |
| 5 | Сургут | 47 811,9 | 10 | 39 641,0 | 1 928 |
| 6 | Урай | 12 187,4 | 4 | 6 307,8 | 334 |
| 7 | Югорск | 35 667,3 | 2 | 15 277,8 | 172 |
| Муниципальные районы | | | | | |
| 1 | Белоярский | 22 468,3 | 13 | 3 302,1 | 130 |
| 2 | Кондинский | 36 625,2 | 10 | 7 084,8 | 239 |
| 3 | Нефтеюганский | 16 687,2 | 6 | 4 682,8 | 205 |
| 4 | Нижневартовский | 11 987,4 | 4 | 11 630,2 | 532 |
| 5 | Советский | 86 882,7 | 24 | 14 956,8 | 630 |
| 6 | Октябрьский | 20 025,2 | 5 | 3 881,8 | 180 |
| Всего | | 353 223,5 | 98 | 154 492,2 | 6 661 |

На 01.05.2013 освоение средств 2012 года составляет 87,1%, остальные работы планируется закончить в летний период 2013 года.

Показательной является информационно-разъяснительная деятельность органов местного самоуправления Советского района, позволившая привлечь к участию в мероприятиях по проведению капитального ремонта население всех поселений, входящих в состав муниципального района.

В мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в рамках целевой программы «Наш дом» на 2011-2015 годы в 2012 году участвовали все муниципальные образований автономного округа уровня городских округов и муниципальных районов. Единственным условием участия муниципального образования в данном мероприятии являлась 10% доля софинансирования благоустройства за счет средств местного бюджета.

Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2012 году составила 555 555,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств автономного округа – 500 000 тыс. рублей, из них средства Дорожного фонда автономного округа – 250 000 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Средства АО | Средства МО | Итого |
| г. Когалым | 17 469,0 | 1 941,0 | 19 410,0 |
| г. Лангепас | 13 129,5 | 1 458,8 | 14 588,3 |
| г. Мегион | 18 144,4 | 2 016,0 | 20 160,4 |
| г. Нефтеюганск | 34 288,5 | 3 809,8 | 38 098,3 |
| г. Нижневартовск | 85 718,4 | 9 524,4 | 95 242,7 |
| г. Нягань | 18 628,5 | 2 069,8 | 20 698,3 |
| г. Покачи | 5 176,9 | 575,2 | 5 752,1 |
| г. Пыть-Ях | 11 027,0 | 1 225,2 | 12 252,2 |
| г. Радужный | 14 055,3 | 1 561,7 | 15 617,0 |
| г. Сургут | 120 275,6 | 13 364,0 | 133 639,6 |
| г. Урай | 13 266,4 | 1 474,0 | 14 740,4 |
| г. Ханты-Мансийск | 25 827,0 | 2 869,7 | 28 696,7 |
| г. Югорск | 11 688,6 | 1 298,7 | 12 987,3 |
| Белоярский район | 10 444,5 | 1 160,5 | 11 605,0 |
| Березовский район | 7 393,1 | 821,5 | 8 214,6 |
| Кондинский район | 10 873,0 | 1 208,1 | 12 081,1 |
| Нефтеюганский район | 9 391,5 | 1 043,5 | 10 435,0 |
| Нижневартовский район | 8 770,5 | 974,5 | 9 745,0 |
| Октябрьский район | 10 720,6 | 1 191,2 | 11 911,8 |
| Советский район | 16 630,1 | 1 847,8 | 18 477,9 |
| Сургутский район | 32 242,1 | 3 582,5 | 35 824,6 |
| Ханты-Мансийский район | 4 839,5 | 537,7 | 5 377,2 |
| Всего | 500 000,0 | 55 555,6 | 555 555,6 |

Участие в мероприятиях по благоустройству придомовых территорий приняли 336 дворов, площадь работ по обустройству покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов общего пользования к ним составила 171,7 тыс. кв. м.

Благоустройство дворовых территорий МКД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты благоустройства | количество дворов | 336 |
| Внутриквартальные проезды | ед. | 118 |
| Подъездные пути | 73 |
| Тротуары, пешеходные дорожки | 112 |
| Площадки под гостевые автостоянки | 38 |
| Детские и спортивные площадки | 199 |
| Контейнерные площадки | 130 |

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД

за счет средств Дорожного фонда автономного округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов общего пользования к ним | м2 | 171 741,0 |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых осуществлен ремонт, в т. ч.: | ед. | 184 |
| внутриквартальных автомобильных дорог | 64 |
| подъездных путей | 92 |
| тротуаров | 78 |
| мест стоянки автотранспортных средств | 184 |

Освоение средств на 01.04.2013 составляет 94,1%, учитывая характер сезонности, незавершенные работы планируется выполнить во II – III кварталах 2013 года.

Во исполнение постановления Правительства автономного округа от 21.05.2011 № 177-п «Об окружном конкурсе на лучший проектпо освещению мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011-2015 годы» при содействии Департамента общественных связей автономного округа в привлечении участников конкурса проведен окружной конкурс среди средств массовой информации, призовой фонд которого составил 900,0 тыс. рублей.

Решением конкурсной комиссии победителями конкурса признаны:

по I категории – телекомпании:

1 место не присуждено в виду отсутствия конкуренции;

2 место присуждено филиалу Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Югория», г. Ханты-Мансийск, по проекту «Цикл телепрограмм «Дом, в котором мы живем», с вручением диплома II степени и перечислением денежных средств в размере 450,0 тыс. рублей;

по II категории – печатные СМИ:

1 место – бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Редакция журнала «Югра» регионального общественно-политического журнала «Югра», г. Ханты-Мансийск, по проекту «Наш дом Югра», с вручением диплома I степени и перечислением денежных средств в размере 225,0 тыс. рублей;

2 место – закрытому акционерному обществу «Медиа-Экспресс» информационной еженедельной газеты «Самотлор-Экспресс», г. Нижневартовск по проекту «Цикл статей, опубликованных в рубриках «Тема недели», «Касается каждого», «Новости округа» с вручением диплома II степени и перечислением денежных средств в размере 135,0 тыс. рублей;

3 место – закрытому акционерному обществу «Медиа-Экспресс», информационный журнал «Мой. Твой. Дом», г. Нижневартовск по проекту «Цикл статей, опубликованных в рубриках «Новости», «Мой дом – Югра», «Коммуналка», «Разбираем ситуацию», «Права потребителей», «Твой дом. Практикум», «Интерьер», «Домашняя экономия» с вручением диплома III степени и перечислением денежных средств в размере 90,0 тыс. рублей.

К результатам реализации в 2012 году целевой программы «Наш дом» на 2011-2015 годы следует отнести повышение ответственности собственников жилых помещений за техническое состояние МКД и его энергетическую эффективность, которое характеризуется увеличением числа муниципальных образований – участников программы мероприятия по капитальному ремонту за счет выполнения условий участия программы по увеличению числа ТСЖ (+30 ед.) и частных управляющих компаний (+8 ед.).