## Slide 1
«Об эффективности механизмов строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
г. Ханты-Мансийск
15 июня 2023 года

## Slide 2
2
Меры поддержки строительной комплекса, реализованные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Изменение цены государственного контракта до 30% в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,
Выплата авансовых платежей в размере до 50 процентов от цены государственного контракта,
Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
Изменение существенных условий действующих государственных контрактов.

## Slide 3
Механизмы реализации объектов
Введенные в эксплуатацию объекты за 2022 год
3
14
Прямые инвестиции
Объекты по сферам деятельности
Приобретение объектов недвижимого имущества
6
9
Концессия
Chart: 
| управление государственным имуществом | образование | транспорт | здравоохранение | жилищно-коммунальный комплекс | жилищная сфера | социальное и демографическое развитие | экологическая безопасность
 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1

## Slide 4
В 2023 г. КУ «УКС Югры»
В том числе:
4
Меры поддержки позволяют и в текущем 2023 году обеспечивать финансовой поддержкой подрядчиков для строительства и своевременного ввода объектов в эксплуатацию
Введены 7 объектов здравоохранения
Строительство в 2023 году
1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница» Филиал в деревне Русскинской.
2. «Поликлиника» п. Мулымья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
3. «Фельдшерско-акушерский пункт» п. Кирпичный Ханты-Мансийского района».
4. «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Согом Ханты-Мансийского района».
5. «Врачебная амбулатория» с. Леуши Кондинского района».
6. «Врачебная амбулатория» с. Болчары Кондинского района».
7. «Врачебная амбулатория» с. Малый Атлым Октябрьского района».
4 объекта здравоохранения досрочно
1. «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Согом Ханты-Мансийского района».
2. «Врачебная амбулатория» с. Леуши Кондинского района».
3. «Врачебная амбулатория» с. Болчары Кондинского района».
4. «Врачебная амбулатория» с. Малый Атлым Октябрьского района».

## Slide 5
5
Объекты, введенные в 2023 году
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница» Филиал в деревне Русскинской.
Технические показатели:
площадь – 540 кв. м.,
мощность – 46 посещений в смену,
срок реализации – 8 месяцев.

## Slide 6
6
Объекты, введенные в 2023 году
Врачебная амбулатория» с. Леуши Кондинского района
Технические показатели:
площадь – 540 кв. м.,
мощность – 26 посещений в смену,
срок реализации – 7 месяцев.

## Slide 7
10
Объекты, введенные в 2023 году
Врачебная амбулатория с. Болчары Кондинского района
Технические показатели:
площадь – 540 кв. м.,
мощность – 26 посещения в смену, 4 койки дневного пребывания.

## Slide 8
9
Объекты, введенные в 2023 году
Врачебная амбулатория с. Малый Атлым Октябрьского района
Технические показатели:
площадь – 540 кв. м.,
мощность – 24 посещения в смену, 4 койки дневного пребывания.

## Slide 9
7
Объекты планируемые к вводу до конца 2023 года
Стационар с прачечной в г. Урай
Процент готовности – 47%.
Технические показатели:
площадь – 14 722 кв. м.
мощность – 100 посещений в смену и 120 койко-мест

## Slide 10
8
Объекты планируемые к вводу до конца 2023 года
Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г.Мегионе
Процент готовности – 93%.
Технические показатели:
площадь – 6 128 кв. м.
мощность – ежедневное количество посещений 150 чел., количество койко-мест 20 шт.

## Slide 11
Преимущества новой программы:
11
Формирование единой долгосрочной сбалансированной программы.
«Строительство и капитальный ремонт» в 2023 году
В целях повышения эффективности управления строительной отраслью на 2023 год и на плановый период 2024-2027 г.г. разработана единая новая государственная программа
«Строительство и капитальный ремонт».
Сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла.
Единый госзаказчик, осуществляющий: финансовое планирование и обеспечение ресурсами, контроль на всех этапах проектирования, инженерных изысканий, строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Отраслевые Департаменты будут освобождены от «несвойственных для них функций», единый госзаказчик будет отвечать и за строительство объектов здравоохранения, спорта, образования.
Стимулирование развития современных строительных предприятий.

## Slide 12: Строительство и капитальный ремонт
514
24
КОНЦЕССИЯ
1
СУБСИДИЯ
204
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
КОЛИЧЕСТВО
ОБЪЕКТОВ
транспортной системы
здравоохранения
культуры
экологической безопасности
спорта
социально-демографического развития
образования
жилищной сферы
ЖКК и энергетики
Безопасность жизнедеятельности
Научно-технологическое развитие
Промышленность
Количество
Стоимость, млн руб.
Отрасли
+
+
35
6
1
20
2
7
97
10
48
34 211,3
3 372,8
264,9
15 542,2
111 295,4
10 660,4
321,0
2 422,0
9 058,7
по отраслям
по механизмам
285
КАП. РЕМОНТЫ
Стоимость 8 772,5 млн. руб.
+
1
337,2
1
4 757,3
1
1 510,5

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры